SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO

INDUSTRIAL

DIRECCION ZONAL SULLANA-PIURA

ESCUELA: SENATI-SULLANA

CARRERA: ING.CIBERSEGURIDAD

### Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad Nivel Profesional Técnico/Técnico Operativo

“Proyecto de mejora para implementar un sistema web para la gestión de calificaciones en la IE. Rosa Cardo de Guarderas”

### Autor	: RYDER DAN CASTRO CORNEJO

### Asesor	: JANCARLOS ISRAEL ROJAS CAMACHO

Lima, Perú

2026

#### RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN / MEJORA / CREATIVIDAD.

Este proyecto contribuirá a mejorar la eficiencia en la gestión educativa, reducir errores en el manejo de información y facilitar el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes, fortaleciendo así la calidad del servicio educativo de la institución.

Actualmente, el manejo de calificaciones presenta limitaciones debido al uso de procesos manuales, lo que puede generar demoras y errores en el registro de la información.

Con la implementación del sistema web se busca optimizar estos procesos, permitiendo un acceso rápido, seguro y organizado a los datos académicos.

Índice

CAPITULO I	6

  - Razón social	6

  - Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa	6

  - Productos, mercado, clientes	6

  - Estructura de la Organización.	6

  - Otra información relevante de la empresa donde se desarrolla el proyecto.	6

CAPÍTULO II	7

  - Identificación del problema técnico en la empresa	7

  - Objetivos del Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad.	7

  - Antecedentes del Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad (Investigaciones realizadas)	7

  - Justificación del Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad.	7

  - Marco Teórico y Conceptual	7

    - Fundamento teórico del Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad.	7

    - Conceptos y términos utilizados	7

CAPÍTULO III	8

  - Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación actual	8

  - Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.	8

  - Análisis de las causas raíz que generan el problema.	8

  - Priorización de causas raíz	8

  - Descripción del problema o necesidad.	9

  - Efectos del problema/necesidad en el área de trabajo o empresa.	9

  - Análisis de las causas raíz que generan el problema/necesidad.	9

  - Priorización de causas raíz	9

  - Descripción de la necesidad.	10

  - Efectos de la necesidad en la empresa o mercado	10

  - Análisis de las causas raíz que generan la necesidad	10

  - Priorización de causas raíz	10

CAPITULO IV	11

  - Plan de acción de la Mejora propuesta.	11

  - Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la mejora	11

  - Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta.	11

  - Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación de la situación mejorada	11

  - Cronograma de ejecución de la mejora	11

  - Aspectos limitantes para la implementación de la mejora	11

  - Descripción de la innovación.	12

  - Sostenibilidad del proyecto.	12

  - Planos, diagramas, dibujos o esquemas	12

  - Plan de ejecución de la mejora.	12

  - Implementación.	12

  - Descripción de la creatividad.	13

  - Sostenibilidad del proyecto.	13

  - Diagramas, dibujos, esquemas o procesos	13

  - Plan de ejecución de la mejora	13

  - Implementación.	13

CAPITULO V	14

  - Costo de materiales	14

  - Costo de mano de obra	14

  - Costo de máquinas, herramientas y equipos	14

  - Otros costos de implementación de la Mejora / Innovación / Creatividad.	14

  - Costo total de la implementación de la Mejora / Innovación / Creatividad.	14

CAPITULO VI	15

  - Beneficio técnico y/o económico esperado de la Mejora / Creatividad / Innovación	15

  - Relación Beneficio/Costo.	15

CAPITULO VII	16

  - Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación/ Creatividad / Mejora.	16

CAPITULO VIII	17

  - Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad	17

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	18

ANEXOS	19

## CAPITULO I

#### GENERALIDADES DE LA EMPRESA

  - Razón social.

La Institucion Educativa privada Rosa Cardo de Guarderas- Mallares S.A.C. es una organización privada constituida bajo el régimen de sociedad anónima cerrada (S.A.C.), inscrita en los Registros Públicos con número de partida electrónica N.° 12345678 y con RUC N.° 20123456789. Su sede principal se ubica en la Carretera Panamericana Norte Km 1030, Centro Poblado de Mallares, Distrito de Marcavelica, Provincia de Sullana, Región Piura, Perú..

  - Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa.

Nuestra misión es formar estudiantes íntegros y competentes, brindando una educación de calidad basada en valores, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades para la vida, promoviendo su bienestar y preparándolos para ser agentes de cambio positivo en su comunidad y el mundo.

Para el año 2035, seremos una institución educativa líder y referente en la región, reconocida por nuestra excelencia académica, innovación pedagógica y compromiso con el desarrollo sostenible y la formación de líderes con conciencia social y ambiental.

Excelencia Académica: Implementar metodologías innovadoras que potencien el aprendizaje significativo y el rendimiento académico de los estudiantes.

Desarrollo Integral: Fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales, artísticas y deportivas para una formación holística.

Cultura de Valores: Inculcar principios éticos y morales que guíen la convivencia y las acciones de toda la comunidad educativa.

Innovación Educativa: Integrar la tecnología y nuevas herramientas pedagógicas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Compromiso Comunitario: Fortalecer los lazos con las familias y la comunidad, involucrándolos activamente en la vida escolar.

Respeto: Valoramos la diversidad y la dignidad de cada persona, promoviendo un ambiente de tolerancia y aprecio mutuo.

Responsabilidad: Asumimos con compromiso nuestras tareas y decisiones, siendo conscientes de su impacto.

Solidaridad: Cultivamos la empatía y el apoyo mutuo, trabajando en equipo por el bienestar colectivo.

Perseverancia: Fomentamos el esfuerzo y la constancia para alcanzar metas, superando desafíos con determinación.

Innovación: Abrazamos la creatividad y la búsqueda constante de nuevas ideas y soluciones para mejorar.

  - Productos, mercado, clientes.

El Colegio Rosa Cardo de Guarderas-Mallares ofrece un servicio educativo integral y continuo, abarcando los siguientes niveles:

Educación Inicial: Dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años, enfocada en el desarrollo de habilidades básicas, estimulación temprana, socialización y adaptación al entorno escolar mediante metodologías lúdicas y personalizadas.

Educación Primaria: Para estudiantes de 6 a 11 años, consolidando el desarrollo de competencias comunicativas, lógico-matemáticas, científicas y sociales, promoviendo el pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje.

Educación Secundaria: Para adolescentes de 12 a 16 años, preparando a los estudiantes para estudios superiores y la vida adulta, con un currículo que profundiza en las áreas del conocimiento, fomenta el liderazgo, la participación ciudadana y el desarrollo vocacional.

Adicionalmente, se ofrecen:

Talleres extracurriculares: Deportes (fútbol, vóley, baloncesto), arte (dibujo, pintura, música), idiomas (inglés avanzado), y robótica, para complementar la formación y potenciar talentos.

Servicios de apoyo: Orientación psicológica, tutoría personalizada y programas de nivelación o reforzamiento académico.

B. Mercado Objetivo:

Nuestro mercado objetivo principal son las familias de la provincia de Sullana y sus distritos aledaños, que buscan una educación de calidad, con enfoque en valores y un acompañamiento personalizado para sus hijos. Específicamente, nos dirigimos a:

Familias de nivel socioeconómico medio y medio-alto que valoran la inversión en la educación como pilar fundamental para el futuro de sus hijos.

Padres de familia que buscan un ambiente seguro, innovador y que fomente el desarrollo integral (académico, socioemocional y ético).

Comunidades que priorizan la cercanía con la institución educativa y la participación activa en el proceso formativo de sus hijos.

C. Clientes:

Los principales clientes del colegio son:

Estudiantes: El foco de nuestra labor, a quienes buscamos brindar las herramientas para alcanzar su máximo potencial.

Padres de Familia o Apoderados: Son quienes eligen y confían en la institución para la formación de sus hijos, y con quienes se establece una alianza estratégica en el proceso educativo.

Comunidad local: Indirectamente, la comunidad se beneficia de la formación de ciudadanos comprometidos y competentes que egresan del colegio.

  - Estructura de la Organización.

La estructura organizacional del Colegio Rosa Cardo de Guarderas-Mallares se diseña para asegurar una gestión eficiente, una comunicación fluida y la consecución de los objetivos educativos y estratégicos. Se basa en una estructura jerárquica funcional, adaptada a la dinámica de una institución educativa privada.

1-Junta General de Accionistas:

Función: Máximo órgano de gobierno al ser una S.A.C. Define las políticas generales, aprueba los estados financieros y designa al Directorio.

Composición: Socios (dueños de las acciones del colegio).

2-Directorio:

Función: Órgano administrativo responsable de la dirección estratégica del colegio, supervisando la gestión y asegurando el cumplimiento de la visión y misión. Nombra al director(a) General.

Composición: Miembros designados por la Junta de Accionistas.

3-Dirección General:

Función: Máxima autoridad ejecutiva y pedagógica del colegio. Responsable de la gestión global, académica, administrativa y de recursos humanos, asegurando el cumplimiento del Proyecto Educativo.

## CAPÍTULO II

#### PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN / MEJORA / CREATIVIDAD

  - Identificación del problema técnico en la empresa.

En la Institución Educativa Rosa Cardó de Guarderas el problema técnico que se viene dando es el proceso de registro, almacenamiento y consulta de las calificaciones de los estudiantes se realiza principalmente de forma manual o mediante herramientas básicas como hojas de cálculo. Esta situación genera diversos inconvenientes en la gestión académica.

  - Objetivos del Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollare e implementare un sistema web para la gestión de calificaciones de los estudiantes en la Institución Educativa Rosa Cardó de Guarderas, con el fin de mejorar la eficiencia en el registro, consulta y administración de la información académica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1-Analizar el proceso actual de registro y control de calificaciones; La Institución Educativa Rosa Cardó de Guarderas tiene el fin de identificar las principales dificultades en la gestión de la información académica.

2-Diseñar la estructura y funcionamiento del sistema web de gestión de calificaciones, definiendo la base de datos, los módulos del sistema y la interfaz para los usuarios.

3-Desarrollare el sistema web para la gestión de calificaciones, utilizando herramientas tecnológicas que permitan el registro, almacenamiento y consulta de la información académica de manera eficiente.

4-Implementacio y evaluación del funcionamiento del sistema web en la institución educativa, realizando pruebas y verificando que el sistema facilite el acceso, control y administración de las calificaciones.

2.3 Antecedentes del Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad (Investigaciones realizadas) 

INTERNACIONAL

(Mera, 2020)en su tesis titulada “Aplicación informática web para el proceso de gestión académica de la Unidad Educativa Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo” tuvo como objetivo general desarrollar una aplicación web destinada a automatizar y mejorar los procesos administrativos y pedagógicos dentro de la institución educativa. La investigación se desarrolló bajo un enfoque aplicado y de tipo mixto, orientado a evaluar el impacto de la implementación de herramientas tecnológicas en la gestión académica institucional. La población del estudio estuvo conformada por la comunidad educativa de la Unidad Educativa Andrés de Vera, incluyendo docentes y personal administrativo involucrado en los procesos de gestión académica. Para la recolección de datos se emplearon técnicas de observación y encuestas, lo que permitió obtener información relevante sobre el funcionamiento de los procesos académicos antes y después de la implementación del sistema. Como conclusión, el autor determinó que la implementación de la aplicación web permitió optimizar la gestión académica, facilitando el almacenamiento seguro de la información, mejorando la organización de los datos académicos y agilizando los procesos administrativos y pedagógicos dentro de la institución educativa.

https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/3dad1d04-7bf8-4ec0-8a26-3b4e32cc5725/content


Domínguez (2021), en su investigación titulada “Desarrollo e implementación de una aplicación web de registro de calificaciones para la Escuela Particular N.º 347 Angelitos a Estudiar”, tuvo como objetivo general desarrollar e implementar un sistema web que permita optimizar el proceso de registro de calificaciones y la gestión académica dentro de la institución educativa.

La metodología de investigación empleada fue de enfoque aplicado, orientada al desarrollo tecnológico, mediante el análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo del aplicativo y posterior implementación en el entorno institucional. Este enfoque permitió identificar las necesidades de la institución y diseñar una solución informática acorde a los procesos académicos existentes.

La población considerada para la investigación estuvo conformada por el personal administrativo y docente de la institución educativa, específicamente la directora, el personal de secretaría y los docentes encargados del registro y control de calificaciones.

Para la recolección de datos, se emplearon técnicas como entrevistas y análisis de los procesos administrativos existentes, lo que permitió identificar las principales dificultades relacionadas con el registro manual de calificaciones, el manejo de documentación y la generación de reportes académicos.

Como conclusión, el autor determinó que la implementación de un sistema web de registro de calificaciones permite mejorar significativamente la gestión académica de la institución, optimizando los procesos de matriculación, registro de notas y generación de reportes. Asimismo, el sistema facilita el acceso a la información, reduce errores administrativos y mejora la eficiencia en el manejo de los datos académicos.

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15990/1/UPS-GT002252.pdf

NACIONAL

(Torres, 2025)en su tesis titulada “Implementación de un aplicativo web para optimizar el proceso de matrícula en la I.E.P. Angelitos del Carmelo en Ica, 2025” tuvieron como objetivo general establecer el impacto de la implementación de un aplicativo web en la optimización del proceso de matrícula en dicha institución educativa. La investigación se desarrolló bajo una metodología de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, orientada a evaluar los cambios antes y después de la implementación del sistema. La población estuvo conformada por el personal administrativo de la institución, aplicándose un muestreo censal debido al tamaño del grupo de estudio. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario tipo Likert, el cual fue validado mediante juicio de expertos y presentó un nivel adecuado de confiabilidad (Alfa de Cronbach > 0.80). Como conclusión, los autores determinaron que la implementación del aplicativo web mejoró significativamente el proceso de matrícula, evidenciándose mejoras en la eficiencia operativa, la atención de la demanda del servicio y la reducción del abandono del proceso, lo que contribuyó a una gestión más ágil y a un mayor nivel de satisfacción de los usuarios.

https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/3be5a912-a2a9-44f8-8b6e-c4154710a3d1/content
(Estrada, 2017) en su investigación titulada “Desarrollo de un Sistema de Registro de Calificaciones para mejorar el proceso de control y seguimiento de la evaluación académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca”, tuvo como objetivo general desarrollar un sistema de registro de calificaciones que permita mejorar el proceso de control y seguimiento de la evaluación académica dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca.

La metodología de investigación utilizada en el estudio se basó en el desarrollo de software mediante una metodología ágil, específicamente Kanban, la cual permitió organizar, planificar y controlar el proceso de desarrollo del sistema, considerando el análisis, diseño e implementación de la solución informática orientada a la mejora del proceso académico.

La población considerada para el desarrollo de la investigación estuvo conformada por los actores involucrados en el proceso de evaluación académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, principalmente docentes, directores de escuela y personal administrativo que participan en el registro y control de las calificaciones.

Para la recolección de datos, el autor empleó el análisis de los procesos académicos existentes, así como la evaluación de indicadores relacionados con el registro y publicación de calificaciones, además de encuestas aplicadas a los usuarios del sistema con el fin de medir el nivel de satisfacción antes y después de la implementación del sistema propuesto.

Como conclusión, el autor determinó que el desarrollo e implementación del sistema de registro de calificaciones permitió mejorar significativamente el proceso de control y seguimiento de la evaluación académica, optimizando los tiempos de procesamiento de la información, facilitando el acceso a los datos académicos y aumentando el nivel de satisfacción de los usuarios involucrados en el proceso educativo.

file:///C:/Users/Ciberseguridad/Downloads/Informe%20de%20Tesis.pdf

LOCAL:
(Damasio, 2021)en su tesis titulada “Implementación de una plataforma web para el control académico de los alumnos de secundaria en el colegio 6069 Pachacútec de Villa el Salvador en la ciudad de Lima 2019” tuvo como objetivo general implementar una plataforma web de interacción e información en tiempo real que permita mejorar el control académico y la comunicación en la institución educativa. La investigación se desarrolló bajo una metodología de tipo aplicada, con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y diseño no experimental de nivel explicativo, utilizando además la metodología RUP para el desarrollo del sistema. La población estuvo conformada por los actores educativos del colegio, incluyendo estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes participaron en el análisis del proceso académico. Para la recolección de datos se emplearon técnicas como encuestas y análisis de información institucional, lo que permitió identificar las deficiencias en los procesos de control académico. Como conclusión, la autora determinó que la implementación de la plataforma web mejora significativamente el control académico y la comunicación institucional, evidenciándose beneficios en la disponibilidad de información en tiempo real, optimización del seguimiento del rendimiento estudiantil y mejora en la gestión educativa.
https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/5ad2ef16-9d10-4e5b-9fa8-1bb5a1bac922/content

(Enriquez, 2021) en su investigación titulada “Implementación de aplicación web para la gestión de matrículas y calificaciones en la Escuela de Educación Básica Enrique Fierro”, tuvo como objetivo general implementar una aplicación web que permita gestionar los procesos de matrícula y registro de calificaciones dentro de la institución educativa, con el fin de mejorar el control de la información académica y optimizar las actividades administrativas.

La metodología de investigación utilizada se orientó al desarrollo de un sistema informático mediante el análisis de requerimientos, diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web para la gestión académica. Este proceso permitió identificar las necesidades del centro educativo y desarrollar una solución tecnológica que automatice los procesos administrativos relacionados con la matriculación y el registro de calificaciones.

La población considerada en la investigación estuvo conformada por los usuarios que intervienen en los procesos académicos de la institución educativa, entre ellos el personal administrativo, docentes, estudiantes y representantes legales que interactúan con el sistema propuesto para el registro y consulta de información académica.

Para la recolección de datos, los autores realizaron un levantamiento de información directamente con el personal de la institución educativa con el fin de identificar los requerimientos del sistema, además de aplicar encuestas a los usuarios para evaluar la utilidad, funcionalidad y aceptación de la aplicación web desarrollada.

Como conclusión, los autores determinaron que la implementación de la aplicación web permitió optimizar los procesos de matrícula y registro de calificaciones, reduciendo el tiempo de procesamiento de la información, mejorando el acceso a los datos académicos y facilitando la gestión administrativa dentro de la institución educativa.

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21372/1/UPS-GT003509.pdf

2.4 Justificación del Proyecto de Innovación / Mejora / Creatividad

CAPÍTULO III

# PARA PROYECTOS DE MEJORA

#### ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL

  - Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación actual.

  - Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.

  - Análisis de las causas raíz que generan el problema.

  - Priorización de causas raíz.

(Efectos que el problema causa en el producto, en los materiales, en el costo, oportunidad de entrega de productos, tiempo, calidad, inventarios, método de trabajo, tiempos, etc.)

(Analizar causas raíz usando el Diagrama de causa-efecto, 5 porqué, etc.)

(Priorizar causas raíz usando Diagrama de Pareto, método de los factores cualitativos, etc.)

(8 - 15 páginas)

# PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN

#### ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL

  - Descripción del problema o necesidad.

  - Efectos del problema/necesidad en el área de trabajo o empresa.

  - Análisis de las causas raíz que generan el problema/necesidad.

  - Priorización de causas raíz.

(Efectos que el problema causa en el producto, en los materiales, en el costo, oportunidad de entrega de productos, tiempo, calidad, inventarios, método de trabajo, tiempos, etc.)

(Analizar causas raíz usando el Diagrama de causa-efecto, 5 porqué, etc.)

(Priorizar causas raíz usando Diagrama de Pareto, método de los factores cualitativos, etc.)

(8 - 15 páginas)

# PARA PROYECTOS DE CREATIVIDAD

#### ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL

  - Descripción de la necesidad.

  - Efectos de la necesidad en la empresa o mercado.

  - Análisis de las causas raíz que generan la necesidad.

  - Priorización de causas raíz.

(Efectos que la necesidad causa en el empresa o mercado, en los materiales, en el costo, oportunidad de entrega de productos, tiempo, calidad, inventarios, método de trabajo, tiempos, etc.)

(Analizar causas raíz usando el Diagrama de causa-efecto, 5 porqué, etc.)

(Priorizar causas raíz usando Diagrama de Pareto, método de los factores cualitativos, etc.)

(8 - 15 páginas)

## CAPITULO IV

# PARA PROYECTOS DE MEJORA

#### PROPUESTA TECNICA DE LA MEJORA.

  - Plan de acción de la Mejora propuesta.

  - Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la mejora.

  - Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta.

  - Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación de la situación mejorada.

  - Cronograma de ejecución de la mejora.

  - Aspectos limitantes para la implementación de la mejora.

(8 - 15 páginas)

# PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN

#### PROPUESTA TECNICA DE LA INNOVACIÓN

  - Descripción de la innovación.

  - Sostenibilidad del proyecto.

  - Planos, diagramas, dibujos o esquemas.

  - Plan de ejecución de la mejora.

  - Implementación.

(8 - 15 páginas)

# PARA PROYECTOS DE CREATIVIDAD

#### PROPUESTA TECNICA DE LA CREATIVIDAD.

  - Descripción de la creatividad.

  - Sostenibilidad del proyecto.

  - Diagramas, dibujos, esquemas o procesos.

  - Plan de ejecución de la mejora.

  - Implementación.

(8 - 15 páginas)

## CAPITULO V

#### COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA MEJORA/INNOVACIÓN/CREATIVIDAD

  - Costo de materiales.

  - Costo de mano de obra.

  - Costo de máquinas, herramientas y equipos.

  - Otros costos de implementación de la Mejora / Innovación / Creatividad.

  - Costo total de la implementación de la Mejora / Innovación / Creatividad.

(4-10 páginas)

## CAPITULO VI

#### EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA MEJORA / INNOVACIÓN / CREATIVIDAD

  - Beneficio técnico y/o económico esperado de la Mejora / Innovación / Creatividad

  - Relación Beneficio/Costo.

(El tiempo referencial para el cálculo del beneficio es el tiempo de vida estimado de la mejora / innovación / creatividad) (El costo es la sumatoria de todos los ítems del capítulo V)

(2 - 5 páginas)

## CAPITULO VII

#### CONCLUSIONES

  - Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Mejora/ Innovación / Creatividad.

(Máximo 2 páginas)

## CAPITULO VIII

#### RECOMENDACIONES

  - Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Mejora/ Innovación / Creatividad.

(Máximo 2 páginas)

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Citas, tablas, gráficos, anexos y referencias bibliográficas: formato AP

## ANEXOS

Calculos en excel (Producion, beneficio/costo, etc.) Graficos, cuadros, diagramas, etc.

………………………………………………………………………………………………

#### PRESENTACION IMPRESA:

Citas, tablas, gráficos, anexos y referencias bibliográficas: formato APA

(Fuente: Times New Roman, Tamaño: 12 pts.)